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	1
	มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ จำนวน 13 มาตรการ
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1) คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่า
ค่าปกติ (มี.ค. 2565 เป็นต้นไป)
2) การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก (ภายใน ส.ค. 2565)
3) ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลางและเขื่อนระบายน้ำ (ภายใน เม.ย. 2565)
4) ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำสถานีชลมาตรให้พร้อมใช้งาน (ภายใน ก.ค. 2565)
5) ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ภายใน ก.ค. 2565)
6) ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา (ภายใน ก.ค. 2565)
7) เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ (ภายใน ก.ค. 2565)
8) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน)
9) ตรวจความมั่นคงปลอดภัยคัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน)
10) จัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ภายใน พ.ค. 2565)
11) ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)
12) การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ (ก่อนฤดูฝน-ตลอดช่วงฤดูฝน)
13) ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย (ตลอดช่วงฤดูฝน)
- มอบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาดำเนินการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซ้อน

	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
- การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
- อำเภอทุกอำเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	

	2
	เสนอแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จากทุกแหล่งงบประมาณผ่านระบบ Thai Water Plan 
ให้ครบถ้วน และให้รายงานโครงการที่ใช้แหล่งเงินนอกงบประมาณดำเนินการ เช่น การดำเนินการร่วมกับเอกชนและกองทุนต่างๆ ให้จังหวัดพังงาเพื่อรายงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำทราบเพิ่มเติม

	- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	



