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[bookmark: _Hlk63028487]ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนมิถุนายน 2566  
*************************
	ลำดับ
	ประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ 
	หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

	1. ประเด็นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา
	

	1.1 
	งบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- จังหวัดที่มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 23 จังหวัด 30 รายการ วงเงิน 366.8008 ล้านบาทได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี พัทลุง แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม ยโสธร ราชบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และอ่างทอง ขอให้จังหวัดเร่งรัดเบิกจ่ายทุกรายการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการบริหารสัญญา ให้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
	- สนผ.สป.
- กค.สป.
- จว. 23 จว.

	1.2
	งบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ขอให้จังหวัดที่มีรายการที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เร่งรัดลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMIS 
	ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566
	- สนผ.สป.
- กค.สป.
- จว. ทุกจว.

	1.3
	การติดตามการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ขอให้จังหวัดเร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลหน่วยงานในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเคร่งครัดต่อไป
	- สบจ.สป.
- จว. ทุกจว.

	1.4
	โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
(Geo - social Map)
- ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ GIS และเร่งจัดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการจัดทำผังภูมิสังคมฯ
- ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและนำเข้าผังภูมิสังคมฯ เป็นประจำทุก 15 วัน
- ขอให้จังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการรวบรวมผังภูมิสังคมฯ รายตำบล เป็นภาพรวมรายอำเภอ เพื่อเป็นใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง โครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ รายอำเภอ และเสนอเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ให้แล้วเสร็จทั้ง 878 อำเภอ ภายในกลางเดือนมิถุนายน 
- ขอให้จังหวัดเร่งรัด การบูรณาการ สอบทาน โครงการ/กิจกรรม พัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จากผังภูมิสังคมฯ รายอำเภอ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับอำเภอ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ



	- ยผ.
- จว. ทุกจว.

	1.5
	การติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน
แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกับจังหวัด/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
หรืออำเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เพื่อพิจารณาสนับสนุนชุดปฏิบัติการประจำตำบล ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการดังกล่าว
- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟู
สภาพทางสังคมตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เช่น จัดกิจกรรมในการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รักษา ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด 
ผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ
และสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการดังกล่าว ให้รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จังหวัด ตามลำดับ และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป
	- ปค.
- สถ.
- จว. ทุกจว.

	1.6 
	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
- ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเกณฑ์พื้นฐานการประเมินหมู่บ้านยั่งยืน 8 ข้อ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ ดังนี้ 
1) ที่อยู่อาศัย 
ที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรง มีส้วมถูกสุขลักษณะ
2) ความมั่นคงทางอาหาร
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารตามโครงการ
- บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
- ซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน
- ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน
๓) ความสะอาด
บ้านเรือน หมู่บ้านชุมชน สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการบริหารจัดการขยะ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 	(๓ Rs) และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีตัวอย่าง “โก่งธนูโมเดล”
๔) ความสามัคคี
	รวมตัวกันเป็นคุ้มบ้าน หย่อมบ้าน ป๊อกบ้าน ฯลฯ เพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน
๕) ความร่วมมือ
มีจิตอาสา มีการพบปะกันเป็นประจำในระดับคุ้มบ้าน หย่อมบ้าน ป๊อกบ้าน (ทำได้บ่อย ๆ) ระดับหมู่บ้าน  
เพื่อ “ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์”
๖) ปฏิบัติศาสนกิจ ประเพณี และวัฒนธรรม
เช่น ทำบุญตักบาตร เข้าวัดในวันสำคัญทางศาสนา นำหลักธรรมปฏิบัติในชีวิตประจำวัน



๗) ความมั่นคงปลอดภัย
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
สถานที่เปลี่ยว/จุดเสี่ยงภัย ถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน มีความปลอดภัย สามารถใช้เดินทางสัญจรได้โดยสะดวก
8) 	การดำเนินงาน/กิจกรรม ที่หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันพูดคุย ร่วมกันคิด และร่วมกันทำ ตามข้อ 5
การดำเนินงาน/กิจกรรม ของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาหรือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
	ในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน

	- ปค.
- จว. ทุกจว.

	2. ประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ เดือนมิถุนายน 2566
	

	2.1
	การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
- ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาร่วมกับสำนักงานจังหวัด 
ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ให้สวยงาม สะอาด สมพระเกียรติ เคียงคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและประชาชน 
- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ 
1) ประสานกับอำเภอพื้นที่เป้าหมาย ให้ร่วมกับผู้นำศาสนา ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน
	ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน
	ในพื้นที่ ดูแลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม 
	เป็นระเบียบอยู่เสมอ
2) 	ก่อนดำเนินการควรมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ 	เช่น อุทยาน โบราณสถาน วัด เป็นต้น
3) 	จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ร่วมพัฒนาบริเวณ
	แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
	- สถ.
- จว. ทุกจว.

	2.2
	การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย “76 จังหวัด 
76 คำมั่นสัญญา 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
1) ขอให้จังหวัดปรับปรุง/ทบทวนแผนขับเคลื่อน SDGs ให้มีความสมบูรณ์ ให้สอดคล้องตามวาระ
เชิงยุทธศาสตร์ฯ 5 ประเด็น ของการลงนามประกาศเจตนารมณ์ “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ไปดำเนินการขับเคลื่อน
ในจังหวัด หน่วยงาน และพื้นที่ ดังนี้
(๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
(๒) การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
[bookmark: _GoBack](๓) การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio Circular Green: B-C-G) การแก้ปัญหาการเผาชีวมวลด้วยแนวทางที่อิงธรรมชาติและการลดมลพิษ
ทางอากาศและพลาสติก
(๔) การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียอาหาร การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)
(๕) การเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ชุมชนและระบบนิเวศทางทะเลโดยการปรับตัวและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

2) ขอให้จังหวัดได้ขยายผลการดำเนินงานจากกิจกรรม Workshop SDGs กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ใน 6 กิจกรรมกลุ่มย่อย ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ระบบอาหารที่ยั่งยืน 
กลุ่มที่ ๒ เศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัด 
กลุ่มที่ ๓ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กลุ่มที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น 
กลุ่มที่ ๕ ผสมผสานเศรษฐกิจ BCG เข้ากับวิถีชีวิต สายน้ำและเกษตร
กลุ่มที่ ๖ ใช้ประโยชน์จากคำติชมและเสียงสะท้อนเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์การพัฒนาระดับจังหวัด 
	(การประเมินผลโครงการ)
3) ขอให้ 15 จังหวัดนำร่องฯ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครราชสีมา นราธิวาส ปัตตานี เพชรบุรี ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ
ในพื้นที่ (SDGs Localization) ที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับ UNDP ดังนี้
(1) อำนวยความสะดวก UNDP ในการจัดทำฐานข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Profile) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงความคืบหน้าของการดำเนินการจังหวัด ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
ของจังหวัด ว่ามีประเด็นใดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มากน้อยเพียงไรและมีประเด็นใดที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดสากล (Global indicator)
(2) อำนวยความสะดวก UNDP ในการวางแผนการเก็บข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนภายในจังหวัดนำร่องฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสำรวจประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ SDGs 
ว่าประชาชนมีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นอย่างไร 
4) การกำหนดวาระที่สำคัญของจังหวัด ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกำหนดเป็นกรอบการขับเคลื่อนและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดที่เด่นชัดมากที่สุด 1 วาระ
5) ทบทวนความสมบูรณ์ของแผนการขับเคลื่อน SDGs.ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ให้มีครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้
(1) จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อน SDGs ระดับจังหวัด
(๒) จัดทำกรอบการขับเคลื่อนงาน SDGs ประจำปี 2566 ของจังหวัด (SDGs Framework)
(๓) จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน SDGs ประจำปี 2566 (SDGs Action Plan)
(๔) จัดทำกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการขับเคลื่อน SDGs ประจำปี 2566
๖) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน SDGs.ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566
๗) รายงานความคืบหน้า ความสำเร็จ และความยั่งยืน ของการดำเนินโครงการที่มีนัยสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs).ที่ดำเนินการภายในจังหวัด และมีความเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อาทิเช่น โครงการโคก หนอง นา / โครงการหมู่บ้านยั่งยืน โครงการ
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ฯลฯ



	- ตท.
- จว. ทุกจว.
























- จว.15 จว. 
	นำร่องฯ

	2.3
	การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖  	
1) เสนอเป็นประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ 
    	เพื่อให้การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้   กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
	๑) การเตรียมความพร้อม 
๑.๑) การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย
๑.๒) การจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
๑.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ
๑.๔) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำ/กั้นน้ำ
๑.๕) การตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
	๑.๖) การแจ้งเตือนภัย
๒) การเผชิญเหตุ
๒.๑) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
๒.๒) ในเขตชุมชนเมืองที่เกิดฝนตกหนักและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน    ของประชาชน ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวัง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งจัดกำลังตรวจตราเฝ้าระวังบริเวณเสาไฟฟ้าในเขตชุมชน สถานศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว
 ๒.๓) การจัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน
 ๒.๔) การรายงานสถานการณ์อุทกภัย ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางตามช่องทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง  
	- ปภ.
- จว. ทุกจว.





















	[bookmark: _Hlk97802488]ลำดับ
	ประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ 
	หมายเหตุ

	1
	การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ)
- ผลการดำเนินการของจังหวัดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพื้นฟูแหล่งน้ำ
ตามธรรมชาติ แม่น้ำ คู คลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม มีทั้งหมดกี่โครงการ/กิจกรรม 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร (ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากี่คน และมีผลการดำเนินงานอย่างไร เช่น จัดเก็บผักตบชวาได้กี่ตัน ทำความสะอาดพื้นที่
กี่ตารางเมตร)
- จังหวัดได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบจิตอาสาภาคประชาชน โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี
ส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแล้วหรือไม่ อย่างไร และได้บูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และชุมชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร 
- จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร
- ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ
- ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ 
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	- สนผ.สป.
- จว. ทุกจว.

	2
	การขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน, โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในระบบ (Thai QM) 
2.1 โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
- ผลการดำเนินงานของจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
ตามที่อำเภอได้จัดส่งแผนงานโครงการ (Project Brief) เป็นอย่างไร จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรค
ในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร
- จังหวัดได้รายงานกิจกรรมใน เมนู “โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน” 
ในระบบ MOI WAR ROOM อย่างต่อเนื่องแล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรค
ในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร
- ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ
- ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ 
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

2.2 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในระบบ (Thai QM) 
- ผลการดำเนินงานของจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นอย่างไร จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร
- จังหวัดได้รายงานกิจกรรมในเมนู “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ในระบบ 
MOI WAR ROOM อย่างต่อเนื่องแล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร


- ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ
- ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
	- ปค.
- จว. ทุกจว.

	3
	การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จังหวัดได้ติดตามการขับเคลื่อนเพื่อเร่งรัดให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง 
	ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันแล้วหรือไม่ อย่างไร
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ หรือไม่
	> โรงอาหารใน ศพด. จำนวน 18,935 แห่ง / โรงเรียนในสังกัด อปท. ทุกแห่ง จำนวน 1,701 แห่ง
	> ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
- จังหวัดได้แจ้งแนวทางการรณรงค์และดำเนินการแก่ อปท. หรือไม่ อาทิ
 	> การรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร
>	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากร
	ในการติดตั้งหรืองบประมาณ
- จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
	ในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร
- ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ	ส่วนกลางช่วยเหลือ
- ข้อเสนอเชิงพื้นที่
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย
	- สถ.
- จว. ทุกจว.





















	ลำดับ
	ประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธ์
	หมายเหตุ

	1
	การประกวดผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือ เรื่อง ประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” 
และงานหัตถกรรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศึกษากรอบแนวทางการประกวด แผนปฏิบัติการ
การดำเนินการประกวด และจัดทำประกาศรับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”
 และงานหัตถกรรมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรม สมัครเข้าร่วมการประกวด
ให้เพิ่มขึ้น ตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้
1) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 4 สิงหาคม 2566 
2) ประกวดระดับภาค 
- วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ภาคเหนือ ณ โรงแรม เซนทาราริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ภาคกลาง ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 
- วันที่ 2 กันยายน 2566 ภาคใต้ ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ จังหวัดสงขลา
- วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
3) ประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค วันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4) ประกวดรอบ SEMI Final วันที่ 30 กันยายน 2566 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5) ประกวดรอบ Final วันที่ 31 ตุลาคม 2566 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
	- พช.
- จว. ทุกจว.

	2
	การประชาสัมพันธ์ระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Application “ThaiD”
- ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 	“ThaiD” (Thai Digital Identity หรือ ไทยดี) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยัน	ตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย โดยกรมการปกครอง 
[image: ]
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	- ปค.
- จว. ทุกจว.



หมายเหตุ : 	1. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้คำแนะนำต่อหน่วยรับตรวจแล้วหน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้ยุติได้ในพื้นที่โควิด – 19 

		2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับข้อเสนอจากหน่วยรับตรวจมาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ข้อยุติหรือดำเนินการต่อ หรือเป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้ค้นพบจากการตรวจราชการหรือจากปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของ
หน่วยรับตรวจที่ผู้ตรวจราชการนำมาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

		3. ประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ของหน่วยรับตรวจ ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ
		4. ประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ (ประเด็นเน้นย้ำ) หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนงาน/โครงการ
ที่รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกำชับหรือให้หน่วยรับตรวจ
เร่งดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร
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