[bookmark: _GoBack]คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2567)
-----------------------------------------------------
ก. แบบรายงานมี 2 แบบ คือ 
แบบที่ 1  แบบรายงาน 01/2567 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2567
แบบที่ 2  แบบรายงาน 02/2567 ให้รายงานโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลง/เงินเหลือจ่าย/อื่น ๆ และให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ หากไม่มีโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวให้รายงานว่า ไม่มีโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข. คำอธิบายแบบรายงาน ดังนี้ (แบบรายงานทั้ง 2 แบบใช้คำอธิบายเดียวกัน)
    ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะอธิบายการดำเนินงานเป็นตัวเลข ดังนี้ 
หมายเลข 1 คือ เดือนมกราคม 2567	หมายเลข 13 คือ เดือนมกราคม 2568
หมายเลข 2 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2567	หมายเลข 14 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2568
หมายเลข 3 คือ เดือนมีนาคม 2567 	หมายเลข 15 คือ เดือนมีนาคม 2568
หมายเลข 4 คือ เดือนเมษายน 2567	หมายเลข 16 คือ เดือนเมษายน 2568
หมายเลข 5 คือ เดือนพฤษภาคม 2567	หมายเลข 17 คือ เดือนพฤษภาคม 2568
หมายเลข 6 คือ เดือนมิถุนายน 2567	หมายเลข 18 คือ เดือนมิถุนายน 2568
หมายเลข 7 คือ เดือนกรกฎาคม 2567	หมายเลข 19 คือ เดือนกรกฎาคม 2568
หมายเลข 8 คือ เดือนสิงหาคม 2567	หมายเลข 20 คือ เดือนสิงหาคม 2568
หมายเลข 9 คือ เดือนกันยายน 2567	หมายเลข 21 คือ เดือนกันยายน 2568
หมายเลข 10 คือ เดือนตุลาคม 2567	
หมายเลข 11 คือ เดือนพฤศจิกายน 2567	 
หมายเลข 12 คือ เดือนธันวาคม 2567	
ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมประเภทงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน เช่น เดือนกรกฎาคม ให้กรอกหมายเลข 7 เป็นต้น
    - เริ่มต้น คือ เดือนที่เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม หรือที่คาดว่าจะเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อ ผวจ. 
    - สิ้นสุด คือ เดือนที่ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ หรือที่คาดว่าจะดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมประเภทงบลงทุน ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน เช่น เดือนพฤศจิกายน ให้กรอกหมายเลข 11 เป็นต้น
    - ก่อหนี้เสร็จ คือ เดือนที่ก่อหนี้ผูกพันและนำเข้าในระบบ GFMIS แล้ว หรือที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันและนำเข้าในระบบ GFMIS 
    - สิ้นสุด คือ เดือนที่ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ หรือที่คาดว่าจะดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 
    ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) ให้ระบุ ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
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หมายเลข 4 คือ อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ
**กรณีงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมา/ครุภัณฑ์) ให้ระบุทั้งในช่อง (3.1) และ (3.2) โดยช่อง (3.2) ให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**
ข้อ (3.2) งบลงทุน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) ให้ระบุ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 
หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีมีการอุทธรณ์ผล ให้ระบุหมายเลข 16 พร้อมระบุรายละเอียด/ความก้าวหน้า/ผลการพิจารณาอุทธรณ์)
หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS 
หมายเลข 13 คือ ก่อหนี้และนำเข้าระบบ GFMIS แล้ว
หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ (เฉพาะที่มีการซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการ/บริษัท/บุคคลภายนอก)
หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง/อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เฉพาะหน่วยงานดำเนินการเอง)
หมายเลข 16 คือ อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (5) หมายเหตุ
***งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น***
ข้อ (3.3) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้
หากไม่มีเหตุผล/ปัญหา ให้ระบุคำว่า "ไม่มี"
 	หมายเลข 1  คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต    
หมายเลข 2  คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ       
หมายเลข 3  คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง            
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (5)                 
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง          
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (5)          
หมายเลข 8 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น   
หมายเลข 9 คือ เหตุผลอื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (5) หมายเหตุ
กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (5) หมายเหตุ
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    ข้อ (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี ให้ระบุ ดังนี้  	
 	ข้อ (4.3) เป็นผลการเบิกจ่ายสะสมที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ สามารถปรับตัวเลขการรายงานในแต่ละเดือนได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริง
	ข้อ (4.4) เป็นการคาดการณ์กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งนี้ สามารถปรับตัวเลขการรายงาน        ในแต่ละเดือนได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริง

ค. รายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มรายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2567 และขอให้ส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel (แบบรายงาน) ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com
โทร. 02 222 7821 สื่อสารมท. 50431, 50970 และ 08 5484 1972

ง. - ผู้รายรายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ/ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
   - ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

----------------------------------------------------------
